# 附件2：

# 合同编号：

三星湖临时停车场项目

施工合同

签订地点：

签订日期：

- 四川中彩源建设工程有限公司

- 三星湖临时停车场项目施工合同

总包方（以下简称甲方）：  四川中彩源建设工程有限公司

分包方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

## 1、工程概况

1.1 工程名称：  三星湖临时停车场

1.2 工程地点：  德阳高新区内

1.3 工程内容：场地内清表、平整场地、回填及碾压成型，表土场内清运，铺设碎石面层，安装护栏网、太阳能路灯、道闸、值班岗亭。（具体工程量详附件清单）。

## 2、项目工期

2.1 开始工作日期：  以甲方通知为准

2.2 结束工作日期：  以甲方通知时间+7日历天

2.3 总日历工作天数为：  7  日历天

## 3、质量标准

合格，国家现行相关标准、规范和施工图中指定的标准、规范均适用于本工程。

## 4、标准规范

（1）操作人员要求：乙方须组织熟练操作工人，操作人员须持有相应的操作证，且具备胜任工作的技能。

（2）质量检查：乙方严格执行班组自检和质检员专检制度，上道工序不合格不得进行下道工序施工。隐蔽工程须通知甲方项目管理人员参加验收，合格后进行隐蔽；

- 5、甲方责任

5.1甲方应及时提供乙方所需的技术资料，以乙方书面清单通知为准。

5.2甲方应保障不因甲方原因致使乙方工人不能连续生产，或因甲方原因造成停工、窝工。

- 6、乙方责任

6.1配合甲方现场管理人员确定材料、成品及半成品堆放场地的位置、大小等，施工机具的堆放位置确定，配合材料员保证材料进场后的临时道路的畅通。

6.2乙方还应负责材料的清料，并应将各种规格材料的半成品按设计图中的构件名称及数量分类堆码整齐，并应挂牌；在材料加工及安装过程中乙方应保证工完料清、工完场地清及人走场地清，否则甲方将按相关管理规定予以处罚。

6.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。

6.4乙方应对其作业内容的实施、成品保护、完工负责，做到文明施工、节约材料、工完料清。

- 7、安全施工与检查

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准规范施工方案和程序进行施工作业，必须落实安全防护措施，消除事故隐患,并随时接受行业和甲方安全检查人员依法实施的监督检查。乙方人员在施工过程中自身受到损害或造成甲方或其他第三方损害均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

- 8、工程价款

8.1 本合同为固定单价合同，暂定合同总价为（含税）计算：     元，（大写：    ），其中不含税金额   元，税率  % ，税金    元，开具增值税专用发票。

- 8.2 本合同价款包含但不限于以下内容：

包括但不限于人工费、材料费、辅材费、机械费、加班费、交通费、误餐费、管理费、税金等费用等为完成本项目约定服务的所有费用，以及后续服务费等一切费用及其包含的所有风险和责任。

- 9、工程款支付

9.1 预付款：无

9.2 工程项目竣工验收合格后，甲方于30日内支付至合同价款的80%。

9.3 甲方与乙方办理完结算后，甲方于30日内支付乙方剩余款项。

9.4 甲方支付款项前，乙方须先行向甲方提供等额、合法且有效的增值税专用发票及请款申请，否则，甲方有权拒绝付款且不承担延迟履行的法律责任。

- 10、施工验收及工程保修

乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向通知甲方验收，验收合格，视为乙方已经完成了本合同约定工作。若验收不合格，或在验收合格后的 一年 内工程质量出现问题，乙方须对前述情况负责无偿修复，承担违约责任。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏除外。

- 11、违约责任

任何一方违约应按照本合同暂定标的总额20%向守约方支付违约金。

乙方违约除承担违约金外，还应承担甲方为主张权利产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费、公证费等全部费用。

- 12、争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争执，应通过双方协商一致解决，协商不能达成一致意见，可按下列第（二）种方式解决。

（一）提交 / 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向   广汉市  人民法院起诉。

- 13、附则

13.1本合同自双方盖章之日起生效。合同一式四份，其中甲方执两份，乙方执两份。每份具有相同法律效力。

13.2未尽事宜双方友好协商解决，另行签订补充协议。

## 甲    方                                     乙   方

四川中彩源建设工程有限公司

法定代表人（签章）：                      法定代表人（签章）：

或                                        或

委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）：

时  间：  年   月   日                   时  间：  年   月   日